AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统

项目立项报告（项目启动文档）

| 项目名称 | AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统 |
| --- | --- |
| 小组编号 | 19组 |
| 组长 | 程晓洋 |
| 小组成员 | 程晓洋、丁梓钊、程子浩 |
| 项目行业 | 智慧停车 / 智慧城市 / 城市交通管理 |
| 文档类型 | Project Start Report / 项目启动文档 |
| 编写日期 | 2026年5月25日 |
| 提交目录 | 01_项目立项 |

# 一、项目背景

随着城市化进程加速和汽车保有量持续增长，城市核心区停车位供需矛盾突出。车主寻找车位耗时长、路内停车状态难以及时感知、停车场数据分散、收费与诱导方式粗放，共同造成无效交通流增加、道路拥堵加剧和停车资源利用率不足。本项目拟以 AI 视觉感知、物联网接入、大数据分析和城市级停车诱导为基础，建设覆盖路内停车、路外停车场、共享停车和充电车位等场景的智慧停车管理与诱导平台。

从实训项目角度看，该选题业务边界清晰、用户角色明确、功能模块完整，既能支撑需求分析和系统设计文档撰写，也便于后续分阶段完成前后端、数据库、统计分析和模拟算法接口等编码实践。

# 二、第一日任务完成情况

| 任务项 | 完成内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 项目需求调研 | 梳理停车难、车位信息孤岛、停车诱导缺失、收费规则粗放、无感支付覆盖不足等痛点。 | 形成项目背景、用户诉求和核心功能范围。 |
| 完成分组 | 确定每组三人，成员为程晓洋、丁梓钊、程子浩。 | 明确组长和初步角色分工。 |
| 小组会议与选题 | 围绕候选项目进行讨论，最终确定“AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统”。 | 形成选题结论和首期建设边界。 |
| 项目启动文档 | 基于模板完成项目立项报告，覆盖背景、目标、范围、功能、分工、计划、风险和预期成果。 | 生成可提交 Word 文档。 |

# 三、项目建设目标

实现停车场和路内车位状态的实时采集、汇聚与可视化展示。

为车主提供停车场搜索、智能推荐、车位预约、导航诱导、停车记录和无感支付服务。

为停车场运营方提供车位、订单、收入、设备和异常事件的一体化管理能力。

为城市管理部门提供停车态势监控、供需分析、周转率分析和政策评估数据支撑。

通过动态定价和共享停车机制提升存量车位利用率，缓解热点区域停车压力。

# 四、项目范围

## 4.1 建设范围

车主移动端或小程序：停车场搜索、车位预约、停车记录、在线支付、反向寻车等。

车场运营管理后台：停车场信息维护、车位状态管理、设备状态监控、订单与收入统计等。

城市停车监管平台：全市停车一张图、供需态势、收费统计、投诉热力和政策评估。

数据与算法模块：车位检测结果接入、车牌识别结果接入、动态定价规则、停车行为数据分析。

## 4.2 首期实现边界

考虑实训周期与实现难度，首期编码建议聚焦“车位查询 - 推荐预约 - 入出场记录 - 订单支付 - 管理统计”的核心闭环。AI 视觉识别、GIS 地图和支付通道可先以模拟数据和接口预留方式完成演示，后续迭代再接入真实服务。

# 五、用户与业务需求

| 用户角色 | 核心诉求 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 车主 | 快速找到合适车位、少绕路、少排队、支付方便。 | 停车场搜索、智能推荐、预约、导航、无感支付、停车记录、电子发票。 |
| 停车场管理员 | 提升车位周转率，降低人工管理成本，掌握收入和设备状态。 | 车位状态管理、订单管理、收入统计、设备监控、异常处理。 |
| 城市管理部门 | 掌握全市停车态势，辅助规划和监管，减少违停与拥堵。 | 停车一张图、供需分析、周转率排行、违停取证、监管大屏。 |
| 车位资源方 | 盘活闲置车位，支持错时共享和收益管理。 | 共享时段发布、价格配置、预约审核、收益统计。 |

# 六、核心功能模块

| 一级模块 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| M1 路内停车位视觉检测 | 模拟识别路内车位空闲、占用、违停和车牌信息，支持人工复核。 | P1 |
| M2 停车场数据联网接入 | 通过标准化接口汇聚路外停车场空位、价格和运营状态。 | P0 |
| M3 城市停车一张图 | 展示停车场位置、空位、价格、距离和区域热度，支持筛选推荐。 | P0 |
| M4 停车诱导信息发布 | 维护诱导屏并按空位状态生成、模拟发布诱导内容。 | P1 |
| M5 智能导航与车位预约 | 推荐停车方案，支持预约车位并锁定15分钟。 | P0 |
| M6 车牌识别与无感支付 | 模拟车牌入出场、自动计费和无感支付，完成订单闭环。 | P0 |
| M7 停车行为大数据分析 | 统计周转率、平均停车时长、饱和度和区域热度。 | P1 |
| M8 动态定价策略引擎 | 按时段、利用率、区域热度等规则模拟动态调价并记录原因。 | P1 |
| M9 共享停车管理平台 | 支持车位主发布共享时段，用户预约共享车位并查看收益。 | P1 |
| M10 充电车位智能管理 | 管理充电车位和充电桩状态，处理预约、故障和异常占用。 | P2 |
| M11 违停自动抓拍与取证 | 模拟违停抓拍证据，支持审核、处理和监管推送。 | P2 |
| M12 长期停车月卡管理 | 支持月卡申请、审批、续费、绑定车辆和到期提醒。 | P2 |
| M13 车场运营管理后台 | 提供车位、订单、收入、设备和远程操作管理能力。 | P0 |
| M14 车主移动端APP/小程序 | 提供搜索、预约、支付、停车记录、发票和寻车入口。 | P0 |
| M15 反向寻车导航 | 按车牌或车位号定位车辆，生成楼层区域和步行指引。 | P1 |
| M16 设备运维管理平台 | 集中管理摄像头、道闸、诱导屏、充电桩等设备台账和告警。 | P2 |
| M17 城市停车监管平台 | 展示全市停车态势、供需分析、收费统计和政策评估结果。 | P1 |
| M18 商圈停车联合营销 | 配置商户优惠、停车券核销和营销效果统计。 | P2 |

# 七、技术可行性分析

数据层可采用关系型数据库管理用户、车辆、停车场、车位、预约、订单、设备和统计数据，结构清晰且便于实训开发。

后端可采用 RESTful API 组织业务服务，模块之间通过标准接口解耦，便于前后端并行开发。

前端可采用 Web 管理后台与移动端原型实现主要交互，GIS 能力可先以地图组件或坐标模拟方式完成。

AI 识别和动态定价模块在首期可采用规则引擎和模拟数据，保证业务闭环可运行，同时保留真实算法接入接口。

系统具备分阶段迭代条件，可先完成核心停车服务闭环，再扩展监管大屏、共享停车、充电车位和违停取证等功能。

# 八、组织分工

| 成员 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 程晓洋 | 组长/项目经理、数据库管理员、主力程序员 | 负责项目统筹、进度协调、数据库设计、M2/M7/M8/M13/M16/M17数据运营与监管模块、文档汇总。 |
| 丁梓钊 | 产品经理、主力程序员、测试工程师 | 负责产品原型、M1/M9/M10/M11/M12/M14车主端与扩展场景、测试用例设计。 |
| 程子浩 | 主力程序员、需求分析师、QA | 负责需求分析、M3/M4/M5/M6/M15/M18车主停车路径与营销闭环、接口联调和文档校对。 |

# 九、阶段计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 5月25日 | 完成项目调研、分组、选题会议和项目启动文档。 | 项目立项报告、会议纪要 |
| 项目计划 | 5月26日-5月27日 | 制定开发计划、里程碑、分工、风险和进度安排。 | 项目计划报告 |
| 需求分析 | 5月27日-5月30日 | 完成用户需求、功能需求、非功能需求、用例和数据需求分析。 | 需求规格说明书 |
| 设计与实现 | 后续阶段 | 完成系统设计、数据库设计、接口设计、编码实现和测试。 | 设计文档、源代码、测试报告 |

# 十、风险与应对

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 复杂场景下识别准确率难以保证 | 影响车位状态和车牌识别可靠性。 | 首期使用模拟识别数据，设计接口预留；后续引入多帧校验和人工复核机制。 |
| 功能模块较多导致范围失控 | 影响进度和交付质量。 | 采用优先级管理，先完成核心闭环，再扩展中低优先级功能。 |
| 动态定价用户接受度不足 | 可能引发价格争议。 | 价格规则透明化，设置浮动上限和免费短停等保障策略。 |
| 外部地图、支付和停车场接口依赖 | 联调成本较高。 | 先使用 mock 数据和标准接口协议，降低外部依赖对实训进度的影响。 |

# 十一、预期成果

形成项目立项报告、项目计划报告、需求规格说明书和后续设计测试文档。

完成可演示的城市智慧停车管理与诱导系统原型或核心功能模块。

实现停车场信息、车位状态、预约订单、支付记录和统计分析等核心数据闭环。

为后续系统设计、编码实现和验收演示奠定清晰范围与交付基础。

# 十二、立项结论

经第一日需求调研和小组会议讨论，小组确定选择“AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统”作为实训项目。该项目具有明确的现实问题、完整的业务链路、可分阶段落地的技术方案和较好的展示价值，符合本周项目立项、项目计划和需求分析阶段的交付要求，建议正式立项并进入项目计划与需求规格说明书编写阶段。