## Slide 1
AI-driven 城市智慧停车管理与诱导系统
SmartPark V1.0 项目汇报
第19组
程晓洋 / 丁梓钊 / 程子浩
MVP 覆盖 P0 六个核心模块，已完成端到端演示闭环和 38 条功能测试。
01

## Slide 2
项目背景
这套系统要解决停车信息割裂带来的低效率
02
需求材料把“停车难”拆成资源不足、车位信息孤岛、诱导缺失、支付效率低和监管滞后五类问题。系统目标不是单点页面，而是把车主、车场和监管侧连成同一条数据链。
8000万+
全国停车位缺口的项目背景口径
<60%
城市核心区车位利用率不足
15-30分钟
车主平均寻找车位耗时
30%+
无效交通流占城市交通量比例
项目判断：用模拟数据和可替换接口先跑通业务闭环，比在实训阶段强依赖真实 AI、GIS、支付和硬件更稳妥。

## Slide 3
范围定义
V1.0 先把车主停车和车场运营闭环跑通
03
P0 已实现为主
停车场数据接入
城市停车一张图
车位预约与到场确认
车牌识别与无感支付
运营管理后台
车主移动端入口
P1 作为增强方向
视觉检测、诱导发布、行为分析、动态定价、共享停车、反向寻车和监管平台在设计中保留边界。
P2 作为扩展储备
充电车位、违停取证、月卡、设备运维、商圈营销通过模拟数据和预留接口表达后续空间。

## Slide 4
业务闭环
核心流程从搜索到支付形成端到端闭环
04
从车主动作看
搜索目的地后查看一张图，按距离、价格和空位筛选车场。
预约车位后锁定 15 分钟，到场确认把状态写入预约和车位。
入场、出场和支付以模拟车牌识别与订单状态流转完成演示。
支付后释放车位，订单和停车记录沉淀到后台统计。

## Slide 5
技术架构
前后端分离架构让演示环境保持轻量可替换
05
技术栈
前端
Vue3 / Element Plus / Vite / Axios / Pinia
后端
FastAPI / SQLAlchemy / SQLite
接口
RESTful JSON，本地开发 5173 ↔ 8000
策略
AI、GIS、支付和硬件能力以模拟服务与接口预留表达

## Slide 6
数据设计
数据模型围绕车场、车位、预约和订单组织状态
06
V1.0 代码中落地 6 张核心表，支撑用户认证、停车场列表、车位状态、预约锁定、入出场订单和数据同步日志。模型保持小而完整，便于课堂演示和后续扩展。
users
用户、角色、车牌信息
parking_lots
车场位置、总车位、空位、价格
parking_spots
车位编号与 free/reserved/occupied 状态
reservations
15 分钟锁定、确认、取消、过期
orders
入场、出场、计费、支付状态
sync_logs
车场数据同步记录

## Slide 7
车主体验
车主端覆盖找车、预约、支付、记录和寻车
07
搜索和筛选车场
预约倒计时
出场支付
体验重点
首页把车场列表、空位、价格和距离放在首屏，先降低找车成本。
预约页用倒计时表达 15 分钟锁定规则，用户能确认或取消。
支付页把计费、优惠和实付金额集中展示，支撑模拟无感支付闭环。

## Slide 8
运营后台
管理端把车场运营、接入和策略集中在一处
08
运营概览
数据接入
动态定价
后台价值
仪表盘展示总车位、占用、利用率、收入和异常告警。
数据接入页记录车场在线状态、空位和同步时间，覆盖 M2。
策略页把动态定价规则做成可配置能力，为 P1/P2 扩展留入口。

## Slide 9
测试结果
38 条功能测试验证了 MVP 闭环可运行
09
测试报告覆盖认证、停车场、预约、支付、订单、管理后台和数据接入。所有用例通过，说明 V1.0 的 P0 主体功能已经完成前后端联调。
38
功能测试用例总数
38
通过用例数
0
失败和阻塞用例
100%
测试通过率
已验证端到端路径：搜索停车场 → 预约车位 → 模拟入场 → 出场计费 → 模拟支付 → 后台统计。

## Slide 10
交付物
项目交付物覆盖从立项到测试的完整工程过程
10
01
项目立项
明确背景、范围、成员分工和可行性
02
项目计划
形成 WBS、进度安排和阶段交付节奏
03
需求分析
沉淀 18 个模块、SRS、用例图和追踪矩阵
04
系统设计
完成架构、接口、数据库、界面和出错处理
05
编码实现
前后端联调，形成 SmartPark V1.0 MVP
06
功能测试
38 条用例全部通过，未发现缺陷

## Slide 11
总结与展望
下一步从可演示走向更真实的智慧停车系统
11
V1.0 已经证明核心闭环成立；后续重点不是继续堆页面，而是提高真实场景适配、异常韧性和数据分析深度。
补充并发预约、异常网络和移动端适配测试。
把模拟 AI/GIS/支付/硬件接口替换为可配置服务适配层。
扩大 P1/P2 模块落地范围，完善监管、定价、运维和营销能力。
一句话结论
SmartPark V1.0 已用轻量技术栈跑通停车服务闭环，为后续接入真实感知、支付和城市监管能力打好了结构基础。
11